Prima versiune a planului 
pentru parcugerea etapei de încadrare din 

procedura de evaluare a impactului asupra mediului
1. Prezentarea PUZ 
	Titlul PUZ
	Planul Urbanistic Zonal (PUZ) – Zonă industrială (pentru investiția “DEZVOLTAREA PROIECTULUI MINIER ROVINA ÎN CADRUL ARIEI DE LICENȚĂ DE EXPLOATARE”), județul Hunedoara

	Titular
	S.C. SAMAX ROMANIA S.R.L. 

	Şeful echipei de planificare
	Manager Proiect: Arh. Mihai MATEI (METRIC SPACE DESIGN SRL); Domeniul Arhitectura
Telefon: 0744637787; e-mail: matei@metricspace.ro 
Coordonator proiect: Arh. Urb. Mihaela VRABETE (MOUA STUDIO S.R.L.-D); Domeniul: Arhitectură, urbanism, planificare teritorială
Telefon: 0744 680 719; e-mail: mvrabete@gmail.com 

	Instituţia care adoptă PUZ
	Consiliul Județean Hunedoara/ Serviciul avizare, autorizare și disciplină în construcții – Ahitect Șef

	Prevederile în baza cărora este elaborat PUZ
	Prevedere administrativă: Certificat de Urbanism nr. 122 din 11.06.2020, emis de Președintele Consiliului Județean Hunedoara cu nr. 2241 din 11.06.2020 
Prevederi legislative (de reglementare): Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea execuției lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare

	Procedura de adoptare
	PUZ se va adopta prin procedură administrativă de către Consiliul Județean Hunedoara/ Serviciul avizare, autorizare și disciplină în construcții – Ahitect Șef.

	Sectorul
	Industrie - activităţi de extracţie a resurselor minerale

	Suprafața PUZ
	- Suprafața PUZ/ perimetru minier cf. Licenței de exploatare: 27, 678 kmp, din care,

 - amprenta obiectivelor miniere (construcții și lucrări de exploatare):  4,7 kmp.

	Zonă probabil afectată
	- Municipiul Brad; 
- satele: Bucureșci, Sesuri, Rovina, Merișor din comuna Bucureșci; 
- satele: Crişcior, Valea Arsului, Zdrapți din comuna Crişcior; 
- satele: Buceş, Mihăileni, Stănija din comuna Buceș. 

	Populaţia
	21.099 locuitori (sursa: evidențe primării, 2019)


Figura 1: Aria probabilă de influență (estimată) 
[image: image1.emf]
Tabel 1: Coordonatele geografice perimetrale ale zonei licenței miniere
	Punct
	Coordonate

	
	X
	Y

	1
	518250
	336200

	2
	518250
	336700

	3
	521400
	336700

	4
	521400
	340300

	5
	518250
	340300

	6
	518250
	339670

	7
	517000
	339670

	8
	517000
	338700

	9
	512200
	338700

	10
	512200
	336200


Tabel 2: Obiective generale(OG), obiective specifice (OS), măsuri și aciuni
	Obiective specifice
	Direcții de acțiune
	Măsuri
	Calendar implem.
	Cerinţe privind EIM DA/NU/ cf.

Anexei nr. 1/ 2 din Legea 292/2018

	Obiectivul general I – Realizarea investiției miniere Rovina, ca demers de referință, prin management, tehnologii moderne (de exploatare, procesare și transport) și abordări inovative

	1. Sistem integrat de management de mediu și social implementat de către dezvoltator
	1.1 Politici, programe și proceduri de management performante, aplicate și monitorizate prin instrumente digitale
	1.1.1 Politici, planuri și proceduri interne axate pe componente de mediu, sociale și economice
	Permanent
	NU

	
	
	1.1.2 Organigramă, regulament de ordine interioară și fișe de post conforme cu funcțiile și atribuțiile definite în sistemul de management
	Permanent
	NU

	
	1.2 Mecanisme de management proactive și preventive
	1.2.1 Strategie și mecanisme de comunicare
	Permanent
	NU

	
	
	1.2.2 Mecanism de management al reclamațiilor primite referitor la investițiile propuse prin Plan
	Permanent
	NU

	
	1.3 Digitalizarea procesului de management
	1.3.1 Realizarea bazei electronice de date a sistemului de management 
	Permanent
	NU

	2. Asigurarea forței de muncă necesare de-a lungul întregului ciclu de viață al investiției
	2.1 Crearea de locuri de muncă atractive și stabile 
	2.1.1 Evaluarea necesarului  de forța de muncă pe categorii de calificare, identificarea necesităților de formare profesională și planificarea activităților de formare/ instruire.
	2021-2022
	NU

	
	
	2.1.2 Construcția, amenajarea și dotarea infrastructurii sociale proprii pentru dezvoltarea resursei umane: spații de formare - instruire, cabinete medicale, remize pază-intervenție, bibliotecă, cantină, petrecere a timpului liber, etc.
	2023-2024
	NU

	
	
	2.1.3 Aplicarea Planului de recrutare și formare continuă a personalului, prioritar din zona de impact a proiectului
	2022 > permanent
	NU

	
	
	2.1.4 Planifivcarea și aplicarea serviciilor de sănătate, protecția muncii și furnizarea altor servicii/ beneficii sociale pentru angajați
	2022 > permanent
	NU

	3. Implementarea investiției miniere Rovina 
	3.1 Asigurarea adecvată a accesului mijloacelor de transport la componentele investiției miniere
	3.1.1 Realizarea căilor de acces pe traseele cele mai adecvate pentru a preveni concentrarea emisiilor de poluanți și a zgomotului de la mijloacele de transport și de la utilaje:
	
	

	
	
	a) Drum industrial de acces DN74 – Uzina de preparare 
	2022 - 2023
	NU

	
	
	b) Drum industrial de acces Uzina de preparare – Infrastructura minieră 
	2022 - 2023
	NU

	
	
	c) Drum industrial de transport: Cariera Rovina-Remetea – Concasorul primar - Cariera Colnic 
	2023
	NU

	
	
	d) Drum industrial de acces Cariera Rovina-Remetea 
	2032
	NU

	
	
	e) Modernizare drum de acces Cireșata-V. Gârzii 
	2039 - 2040
	NU

	
	3.2 Asigurarea utilităților necesare funcționării proiectului, cu protejarea sistemului zonal de furnizare a utilităților de interes public.
	3.2.1 Realizarea alimentării cu energie electrică prin rețea de distribuție dedicată, direct de la sursa  Mintia (pentru a nu perturba sistemul de alimentare cu energie electrică a comunităților învecinate), constănd din:
	
	

	
	
	a) linie subterană de transport energie electrică  de la Mintia la amplasament Rovina 
	
	NU

	
	
	b) stație de transformatoare (fără compuși desemnați) pe amplasament.
	
	NU

	
	
	3.2.2 Realizarea sistemului de alimentare cu apă brută și potabilă, compus din:
	
	

	
	
	a) amenajare priză/ captare și stație pompare;
	
	DA (Anexa nr.2 -10.g)

	
	
	b) conductă de aducțiune apă brută de la captare la Uzina de preparare;
	
	NU

	
	
	c) stație de tratare apă brută pentru potabilizare. 
	
	NU

	
	3.3 Acoperirea zonei proiectului cu servicii de comunicare prin telefonie mobilă și internet
	3.3.1 Demersuri pentru realizarea infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice în  zona proiectului 
	2023 - 2024
	NU

	
	
	3.3.2 Dezvoltarea rețelei de comunicare/ transmitere/ stocare informații pentru investiția minieră 
	2023 - 2024
	NU

	
	3.4 Amenajarea platformelor industriale și administrative ale investiției miniere
	3.4.1 Platforma și Uzina de preparare: suprafețe construite și platforme pt echipamente, circulație și parcări  
	2023 - 2024
	DA (Anexa nr.2 -10.a)

	
	
	3.4.2 Zonă Spațiu tehnic, inclusiv concasor primar și Platformă administrativă 
	2023 - 2024
	DA (Anexa nr.2 -10.a)

	
	3.5 Construcția, amenajarea spațiilor industriale și administrative, dotarea și operaționalizarea echipamentelor/ utilajelor tehnologice performante, alese pe criterii legate de reducerea emisiilor și eficiența energetică


	3.5.1 Uzina de preparare - linie de măcinare în mai multe trepte (cu mori semi-autogene, mori cu bile și hidrocicloane) și flotație în 6 trepte (cu celule de flotație în coloană), bazin de condiționare cu reactivi, îngroșător, filtre, etc.
	2022 - 2024
	NU (Inclus în 3.4.1)

	
	
	3.5.2 Construcții industriale auxiliare - Birouri, Laborator, Depozite, Vestiare, Zona de acces în perimetru 
	2023 - 2024
	NU (Inclus în 3.4.1)

	
	
	3.5.3 Zona Minieră Industrială - Garaje, Spălătorie, Birouri
	2023 - 2024
	NU (Inclus în 3.4.1)

	
	
	3.5.4 Depozit(e) de combustibil/ carburanți
	2023 - 2024
	DA (Anexa nr. 2 – 6.c)

	
	
	3.5.5 Stație de concasare primară amplasată în vecinătatea carierei Colnic (concasor primar) și concasor semi-mobil;
	2023
	NU

	
	
	3.5.6 Infrastructura minei Cireșata -Depozite, Vestiare, Poarta de acces, Unitatea de aeraj, Rezervoare
	2040 - 2041
	NU

	
	3.6 Optimizarea transportului de materiale și materii prime pentru prelucrare sau depozitare pentru a minimiza impactul asupra mediului
	3.6.1 Selecționarea și achiziția utilajelor de transport și manipulare materiale pe baza  indicatorilor de consum și a performanțelor de mediu:
	2022 > permanent
	NU

	
	
	a) Transportor cu bandă pentru minereu (Stația primară de concasare – uzina de preparare); 
	2023
	

	
	
	b) Transportor cu bandă pentru transportul sterilului de carieră concasat la haldă;
	2022 - 2024
	

	
	
	c) Transportor cu bandă pentru transportul sterilului filtrat de procesare la haldă; 
	2022 - 2024
	

	
	
	d) Benzi transportoare pentru steril, aferente concasorului semi-mobil; 
	2023
	

	
	
	e) Transportor cu bandă (tunel): Mina Cireșata -V.Gârzii – Uzina de preparare. 
	2041 - 2042
	

	4. Exploatarea responsabilă a zăcămintelor proiectului minier la parametrii stabiliți de licența de concesiune prin organizarea judicioasă a amenajarilor si construcţiilor aferente investiţiei miniere
	4.1 Amenajarea suprafețelor obiectivelor miniere operaționale 
	4.1.1 Defrișare – decoperta suprafețelor scoase definitiv din circuitul agricol sau din fondul forestier. 
	2024 – corelat cu fazele de exploatare
	DA (Anexa nr.2 -1.d)

pt fondul forestier

	
	
	4.1.2 Constituirea haldei de sol fertil
	
	

	
	4.2 Exploatări miniere de suprafață și în subteran 


	4.2.1 Cariera Colnic (>25 ha)
	2024 - 2032
	DA (Anexa nr.1 -19)

	
	
	4.2.2 Cariera Rovina-Remetea (> 25 ha)
	2032 - 2042
	DA (Anexa nr.1 -19)

	
	
	4.2.3 Exploatare minieră subterană (Cireșata – V.Gărzii)
	2040 - 2057
	DA (Anexa nr.2 -2.b)

	
	4.3 Amenajari pentru managementul deșeurilor extractive
	4.3.1 Halda Rovina - deșeuri extractive de la exploatările de suprafață și flotație 
	2024 - 2057
	DA (Anexa nr.2 -11.b)

	
	
	4.3.2 Haldă deșeuri extractive de la exploatarea subterană 
	2040 - 2057
	DA (Anexa nr.2 -11.b)

	
	
	4.3.3 Amenajarea carierei Colnic, după terminarea exploatării, pentru depozitarea deșeurilor extractive de la exploatarea carierei Rovina
	2032 - 2042
	DA (Anexa nr.2 -11.b)

	
	4.4 Lucrări miniere speciale cu rol de protecție a suprafeței și a calității apelor de suprafață
	4.4.1 Tunel: Mina Cireșata – Uzina de preparare 
	2041 - 2042
	NU

	
	
	4.4.2 Tunelul deviere: pârâul Rovina 
	2023
	NU

	5. Preocupare continuă și susținută pentru protejarea mediului prin măsuri de prevenire/ atenuare a impactului, sau, acolo unde nu este posibil, prin măsuri de compensare și  monitorizare continuă a calității mediului

 
	5.1 Rețeaua de monitorizare a factorilor de mediu pe toată durata ciclului de viață a proiectului minier
	5.1.1 Sisteme și proceduri de monitorizarea aplicate pentru toți factorii de mediu: aer, ape (de suprafață și subterane), sol, zgomot și vibrații, sănătate, biodiversitate
	Permanent
	NU

	
	
	5.1.2 Monitorizarea parametrilor de proces și a celor tehnici constructivi, de ex. deplasări, deformații, etc.
	
	

	
	5.2 Organizarea platformelor industriale pentru  aplicarea celor mai adecvate tehnologii pentru minimizarea impactului asupra mediului și comunităților învecinate
	5.2.1 Proiectare responsabilă:

- flotație (pentru a evita utilizarea substanțelor periculoase, de ex. cianură) 

- co-depunere în halda de  steril a sterilului de flotație filtrat (pentru a evita ocuparea suprafețelor cu iaz de decantare), 

- sisteme/ mecanisme eficiente de management (inclusiv de mediu)

- utilaje selecționate pe criterii de eficiență energetică și emisii reduse de poluanți, etc.
	2014 > Permanent
	DA (halda de steril - Anexa nr.2 -11.b)

	
	5.3 Masuri de proiectare urbanistica pentru protecția apelor 
	5.3.1 Stația de epurare a apelor tehnologice uzate şi a celor potențial acide de la halde/ amplasament, pentru a permite recircularea acestora:
	2023
	DA 

(Anexa nr.2 –10.g)

(Anexa nr. 2 -11.c)

	
	
	a) bazin realizat prin baraj de dimensiuni reduse pt stocarea și decantarea apelor tehnologice uzate/ potențial acide colectate de pe amplasament/ halde
	
	

	
	
	b) stație de epurare pentru neutralizarea apelor acide .
	
	

	
	
	5.3.2 Sistemul de canalizare, colectare și epurare pe amplasament a apelor uzate menajere sau colectarea acestora și contractarea serviciilor de vidanjare și transport la o stație de epurare autorizată din punct de vedere al protecției mediului
	2022 - 2057
	Nu se poate preciza. (decizie ulterioară asupra soluției finale)

	
	5.4 Masuri de proiectare pentru protecția și ecologizarea solului afectat de proiectul minier
	5.4.1 Compensarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier cu terenuri agricole care au cel puțin de 5 ori valoarea și cel puțin de 3 ori suprafața terenului scos din fondul forestier național și împădurirea terenurilor date în compensare
	2021 - 2024
	DA (Anexa nr.2 -1.d)

	
	
	5.4.2 Planificarea și realizarea preventivă a acțiunilor de protecției  a  solului, dinspre vecinătate înspre zona operațională a investiției miniere având în vedere: 

- realizarea și menținerea haldei de sol fertil rezultat din decoperta suprafețelor necesare lucrărilor;

- reabilitarea ecologică a suprafețelor investiției miniere eliberate definitiv de sarcini tehnologice.
	2024 > Permanent
	DA (pt impăduriri Anexa nr. 2-1.d)

	
	
	5.4.3 Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile și a cerințelor legale la proiectarea, realizarea, exploatarea, închiderea și post-închiderea depozitelor de deșeuri extractive: Halda Rovina; V. Gârzii și Halda interioară Colnic
	Permanent
	DA (Anexa nr.2 -11.b)

	
	5.5 Asigurarea îndeplinirii obligaţiilor asumate prin licenţă pentru reabilitarea amplasamentului la închiderea activității miniere
	5.5.1 Asigurarea resurselor financiare/ garanţiilor pentru refacerea şi reabilitarea mediului post exploatare
	Permanent
	NU

	
	
	5.5.2 Utilizarea cu eficienţă ridicată a fondurilor, concentrarea pe activităţile de închidere şi ecologizare concomitent cu reducerea graduală a cheltuielilor de conservare
	Permanent
	NU

	
	
	5.5.3 Utilizarea celor mai bune  tehnicii disponibile (BAT) în activitatea de închidere a minelor
	Permanent
	NU

	
	
	5.5.4 Îndeplinirea obligaţiilor de mediu asumate respectănd cerinţele impuse de legislaţia europeană/ naţională în vigoare
	Permanent
	NU

	Obiectivul general II: Regenerarea durabilă a activităților miniere ca resursă tradițională de dezvoltare a zonei și transformarea impactului investiției miniere asupra resurselor locale într-o resursă de regenerare zonală durabilă

	6. Susținerea creșterii economice locale
	6.1 Dezvoltarea  lanțului  de  furnizori  de  servicii  și produse pentru proiectului  minier
	6.1.1 Contractarea  cât  mai multor operatori economici și/ sau ONG din zona de impact a proiectului
	Permanent
	NU

	
	
	6.1.2 Impunerea măsurilor de responsabilitate socială în contractele cu furnizorii de servicii și/ sau produse din afara zonei
	Permanent
	NU

	7. Susținerea echității și dezvoltării sociale locale prin corelarea obiectivelor de sutenabilitate ale proiectului cu orientarile strategice aprobate prin planurile de dezvoltare locală/ judeţeană
	7.1 Acces echitabil și nediscriminatoriu al persoanelor afectate direct/ indirect de realizarea investiției miniere la beneficiile produse de acesta
	7.1.1 Campania de întabulare a dreptului de proprietate asupra terenurilor din zona proiectului minier
	2012 > faze de dezvoltare 
	NU

	
	
	7.1.2 Proceduri echitabile de achiziție de terenuri și compensații socio–economice  pentru asigurarea veniturilor și calității vieții membrilor familiilor din gospodăriile relocate
	2021 > faze de dezvoltare 
	NU

	
	7.2 Distribuția socială echitabilă a beneficiilor aplicării investiției miniere  Rovina către comunități
	7.2.1 Asigurarea accesului public auto între satele Rovina, Merișor și centrul de comună, Bucureșci – drum local 
	2021 - 2022
	NU

	
	
	7.2.2 Monitorizarea utilizării: 45% din redevență, taxe și impozite  pentru dezvoltarea și modernizarea  infrastructurii urbane și a serviciilor publice.
	2024 > Permanent
	NU

	
	7.3 Componentă socială a programului de ”bună vecinătate” – (co)finanțarea dezvoltării sociale locale
	7.3.1 Rețea partenerială zonală ca platforma-suport pentru educație și formare profesională, asigurarea multiplicării beneficiilor sociale ale investiției asupra pieței muncii locale 
	2022 > Permanent
	NU

	
	
	7.3.2 Susținerea programelor adresate nevoilor prioritare ale grupurilor sociale vulnerabile
	2024 > Anual
	NU

	8. Conservarea unui mediu sănătos
	8.1 Scenariu (planşe şi text) pt. reabilitarea  ecologică a întregii suprafețe afectate de  exploatarea  minieră  începând  cu momentul eliberării lor de sarcini tehnologice, în conformitate cu funcționalitatea identificată participativ cu toți factorii interesați și a direcțiilor de dezvoltare locale sau zonale.
	8.1.1 Amenajarea treptelor de halde și a suprafețelor și treptelor superioare ale carierelor pentru activități socio – economice
	2024 > Etapizat
	NU

	
	
	8.1.2 Demolarea și ecologizarea sau amenajarea platformelor/ construcțiilor (cu acces și utilități) pentru utilizarea ulterioară 
	2057 > Etapizat
	NU

	
	
	8.1.3 Demolarea și ecologizarea sau amenajarea lucrărilor speciale miniere: tunel bandă Mina V. Gârzii-Cireșata – Uzina, tunel deviere pârâu Rovina pentru utilizarea ulterioară
	2057 > Etapizat
	NU

	
	8.2 Rețea de distribuție apă potabilă realizată în comunitățile afectate de activitatea investiției miniere Rovina.
	8.2.1 Construire rețelei de apă potabilă a satelor Rovina-Merișor în conexiune cu rețeaua proiectului
	2022 - 2023
	NU

	
	8.3 Refacerea și conservarea serviciilor eco-sistemice în zona de impact a investiției miniere Rovina prin finanțări directe sau granturi.
	8.3.1 Programul de împăduriri – centura verde a obiectivelor miniere
	2021 > Etapizat
	DA (Anexa nr.2 -1.d)

	
	
	8.3.2 Reabilitarea zonelor eliberate de sarcini tehnologice
	2030 > Etapizat
	NU

	
	
	8.3.3 Suport acordat administrațiilor ariilor protejate din vecinătate, administratorilor fondurilor de pescuit și vânătoare pentru protecția și conservarea speciilor.
	2024 > Anual
	NU

	
	8.4 Susținerea  inițiativelor/ proiectelor antreprenoriale verzi prin programul de dezvoltare economică locală.
	8.4.1 Dezvoltarea antreprenorială și afaceri de tip eco business: standarde de mediu, eficiență energetică, reducere emisii, etc
	2024 > Anual
	NU

	
	
	8.4.2 Dezvoltarea antreprenorială și afaceri green business: agricultură ecologică, management silvic, energie regenerabilă, etc
	2024 > Anual
	NU

	Obiectivul general III: Susținerea partenerială a dezvoltării sustenabile a zonei de impact a investiției miniere Rovina

	9. Participarea responsabilă și informată a comunităţilor din zonă la decizii şi acţiuni derulate  în condiţii de transparenţă
	9.1 Implicarea factorilor interesați în deciziile cu impact asupra intereselor și proprietății private 
	9.1.1 Susținerea campaniei de întabulare a dreptului de proprietate
	2012 – 2022 > Etapizat
	NU

	
	
	9.1.2 Asigurarea condițiilor de transparență și mijloacelor de informare
	2020 > Permanent
	NU

	
	
	9.1.3 Instituirea mecanismelor de înregistrare și gestionare transparentă a observațiilor/ propunerilor sau reclamațiilor primite 
	2012 > Permanent
	NU

	10. Susținerea activă a partenerilor la nivel local și  micro-regional în managementul dezvoltării teritoriale
	10.1 Organizarea consultării publicului și a autorităților interesate în procesul de reglementare a investiției miniere Rovina
	10.1.1 Consultare publică la stadiul de întocmire și aprobare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a evaluării efectelor PUZ asupra mediului  (ESM)
	2021
	NU

	
	
	10.1.2 Consultare publică la stadiul de evaluare a impactului proiectului propus asupra mediului (EIM ) și a obținerii autorizației de construire
	2022 - 2023
	NU

	
	
	10.1.3 Consultare publică la stadiul solicitării și obținerii  autorizației integrate de mediu
	2024-2025
	NU

	
	10.2 Participare și asigurare a asistenței tehnice și consultanță pentru realizarea politicilor de dezvoltare teritorială prin metode participative
	10.2.1 Planuri și Programe de Amenajarea Teritoriului și Urbanism
	Permanent
	NU

	
	
	10.2.2 Bugetare  participativă multianuală(UAT/ GAL)
	La solicitare
	NU

	
	
	10.2.3 Participarea în parteneriate public-private 
	
	NU

	
	
	10.2.4 Facilitarea cooperării teritoriale: GAL Țara Zarandului cu centrul socio-economic al zonei - municipiul Brad
	Permanent
	NU 

	
	
	10.2.5 Susținerea și promovarea reprezentării microregionale în structuri de cooperare naționale și/sau internaționale.
	Permanent
	NU

	
	10.3 Resurse corporative alocate  dezvoltării parteneriale a macro-proiectelor zonale prioritare (infrastructura și servicii)
	10.3.1 Pe plan economic 

Sprijinirea inițiativelor vizând dezvoltarea durabilă la nivel local și zonal 
	2024 > Prioritizare anuală
	NU

	
	
	10.3.2 Pe plan social 

Sprijinirea dezvoltării centrelor  educaționale/ de formare profesională corelate cu: (1) direcțiile de dezvoltare teritorială (educația) și (2) piața muncii zonale/ marketingul zonal (formarea profesională).

(ex. rețeaua serviciilor socio-medicale bazate pe datele de monitorizare socială, etc)
	2024 > Prioritizare anuală
	NU

	
	
	10.3.3 În domeniul protecției mediului

Susținerea educației ecologice și a măsurilor de protecție a mediului 
	2024 > Prioritizare anuală
	NU

	11. Promovarea identității zonale a Țării Zarandului/ a Moților Crișeni 
	11.1 Regenerarea și promovarea patrimoniului cultural și a dezvoltării culturale a zonei
	11.1.1 Suport acordat conservării – restaurării obiectivelor de patrimoniu din zonă, promovării patrimoniului imaterial
	2024 > Prioritizare anuală
	NU

	
	
	11.1.2 Promovarea modelului istoric al ”mineritului durabil” promovat de Societatea ”Mica” Brad (1920-1948).
	Permanent
	NU

	
	
	11.1.3 Campanii (evenimente) de   conștientizare a identității culturale și valorificare a patrimoniului cultural local
	2024 > Prioritizare anuală
	NU

	
	
	11.1.4 Susținerea activităților sportive  și culturii fizice: promovarea cluburilor și a performanțelor sportive 
	2024 > Prioritizare anuală
	NU

	
	
	11.1.5 Facilitarea  schimburilor  culturale  și sportive la nivel național și internațional 
	2024 > Prioritizare anuală
	NU

	
	11.2 Susținerea cercetării–dezvoltării în zonă prin componenta științifică a programului de ”bună vecinătate” -(co)finanțare:
	11.2.1 Premierea excelenței în educație/ acordarea de burse de studii postuniversitare (pt masterate, doctorat) în domenii de interes.
	2024 > Prioritizare anuală
	NU

	
	
	11.2.2 Participare la finanțarea studiilor/ evaluărilor științifice în zonă
	2024 > 

Prioritizare anuală
	NU

	
	
	11.2.3 Promovarea cooperării și reprezentării zonei în organizații de cercetare/ inovare în domeniul geologic-minier la nivel național și internațional.
	2024 > Prioritizare anuală
	NU


Figura 2: Principalele elemente de infrastructură propuse

[image: image2.emf]
2. Context
· P/P implementează un document politic existent la nivel naţional, regional sau local? NU.
· PUZ reprezintă o modificare a unui plan de amenajare a teritoriului (sau urbanistic) anterior? DA: 
· PATJ Hunedoara (https://www.cjhunedoara.ro/index.php/compartiment-urbanism-amenajarea-teritoriului/9-uncategorised/359-patj )  ; 
· PUG comuna Criscior (https://www.cjhunedoara.ro/documente/urbanism/puguri martie 2020/ ); 
· PUG comuna Bucureșci (https://www.cjhunedoara.ro/documente/urbanism/puguri%20martie%202020/aprilie/ ); 
· PUG comuna Buceș (https://www.cjhunedoara.ro/documente/urbanism/puguri%20martie%202020/aprilie/ ). 
· Este PUZ legat de un alt plan/ program întocmit pentru acelaşi sector (respectiv în ierarhia verticală) sau pentru alte sectoare la acelaşi nivel (respectiv legături orizontale)?
Ierarhia verticală:
· Planul Strategic de Implementare (SIP) al Parteneriatului European de Inovare privind Materiile Prime Strategice 2021-2027 (European Innovation Partnership on Raw Materials Strategic Implementation Plan 2021-2027) - http://www.etpsmr.org/?p=1025 în curs de elaborare; SIP 2020 - https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/eip/strategic-implementation-plan_en )
· Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030 (http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/dd-ro/ )

· Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR) – 2035 (https://www.mlpda.ro/pages/sdtr )
· Strategia Minieră a României 2017 – 2035 (proiect) (https://vdocuments.net/strategia-miniera-a-romaniei-pentru-perioada-2017-2035-draft-final.html ) 
Legături orizontale:

· Strategia regională pentru Dezvoltare 2021-2027 Regiunea Vest (https://adrvest.ro/strategia-pentru-dezvoltare-a-regiunii-vest-pentru-perioada-2021-2027-in-consultare-publica/ )

· Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027 (https://mfe.gov.ro/consultari-publice-pentru-perioada-2021-2027-programul-operational-dezvoltare-durabila-si-programul-operational-tranzitie-justa/ )
· Planul de menținere a calității aerului în județul Hunedoara 2019 – 2023 (https://www.cjhunedoara.ro/index.php/strategii )
· Planul județean de gestionare a deseurilor în județul Hunedoara 2020-2025 

(www.cjhunedoara.ro › documente › anunturi )


· " 


Nota: Informaţiile susmenţionate reprezintă ideile iniţiale privind PUZ şi este de înţeles că se pot schimba pe parcursul dezvoltării acestuia. 
3. Calendar orientativ de elaborare
Tabel 3: Calendar orientativ de elaborare a raportului de mediu
	Activitate
	Data

	Start
	20.04.2021

	Versiune finală de lucru 
	21.07.2021

	Versiune finală
	29.10.2021


4. Modificări şi efecte posibile
Tabel 4: Modificări semnificative
	Articol
	DA/ NU
	Scurtă descriere, indicând dacă modificarea ar putea avea un efect negativ sau pozitiv asupra mediului 

	dezvoltarea infrastructurii şi clădirilor
	DA
	Edificarea infrastructurilor și clădirilor proiectate implică schimbarea categoriilor de folosință ale unor terenuri agricole și forestiere, cu efect negativ direct asupra ecosistemelor forestiere; s-a stabilit măsura compensării prin împădurirea unor suprafețe agricole 

	amenajarea unor terenuri noi sau zone importante pentru conservarea naturii;
	DA
	Impădurirea suprafețelor agricole stabilite în compensare celor scoase din fondul național forestier are efecte pozitive asupra mediului, având în vedere că această compensare se realizează fizic cu un teren care  are de 5 ori valoarea  terenului care se scoate definitiv din fondul  forestier  național,  iar  suprafața terenului dat în compensare în vederea împăduririi va fi cel puțin de 3 ori mai mare decât suprafața terenului care face obiectul scoaterii din fondul forestier național.

	modificări în consumul de energie şi în special de combustibili şi deci ale emisiilor de CO2 şi alte gaze cu efect de seră
	DA
	Energia electrică pentru consumul proiectului este preluată direct prin linie electrică subterană dedicată de 100 kV de la stația de interconexiune Mintia, pentru a nu perturba sistemul de alimentare cu energie electrică al comunităților din zona proiectului. Consumul de combustibili pe amplasament este datorat mijloacelor de transport și utilajelor, deci emisiile de GES nu sunt semnificative.

	modificări de consum al altor resurse naturale (de ex. apă, soluri, minerale sau agregate);
	DA
	Sunt modificări de consum cu impact potențial negativ/ semnificativ negativ ale resurselor de apă și minerale extrase. 

	modificarea cantităţii sau tipurilor de deşeuri produse (solide, lichide, periculoase) sau de poluanţi emişi în apă, pe teren sau în aer;
	DA
	Modificarea cantității și tipurilor de deșeuri generate este marcată de gestionarea deșeurilor extractive, cu impact potențial negativ.

	modificări ale emisiilor de gaze cu efect de seră din alte surse (de ex. metan de la ferme zootehnice sau depozite de deşeuri);
	NU
	N/A

	schimbări semnificative ale modalităţilor de deplasare.
	NU
	N/A

	impact asupra oamenilor şi comunităţilor, de ex. prin creşterea nivelului de zgomot, tulburărilor sau neplăcerilor;
	DA
	Impactul asupra oamenilor/ comunităților este în primul rând pozitiv prin creșterea nivelului de trai datorită locurilor de muncă create direct și indirect prin dezvoltarea lanțului de furnizori locali de produse și servicii.

	riscuri pentru sănătatea publică
	NU
	Măsurile de prevenire/ atenuare a impactului asupra mediului prevăzute pentru Proiectul Minier Rovina sunt menite să prevină riscurile pentru sănătatea publică.
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